# АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА ПОДАННЯ ПРОЕКТУ ВГБ

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів «Всеукраїнського громадського бюджету» у Херсонській області | Сучасний простір для збереження культурної спадщини «Чаплинського краєзнавчого музею» |
| Ініціатор проекту ВГБ (хто подає проект: назва або ПІБ) | Привалова Олена Миколаївна |
| Заявник проекту ВГБ (хто надає лист-погодження проекту ВГБ, повна юридична назва) | Чаплинська селищна рада |
| Пріоритет відповідно до номеру і назви завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695, та Стратегії розвитку Херсонської області на період 2021 – 2027 років, якому відповідає проект | 2.4. Збереження та розвиток культурного простору.  2.4.3. Забезпечити збереження  культурної спадщини, в тому  числі музеєфікацію пам’яток  археології та створення історикокультурних заповідників.  Повернення культурної спадщини в  сучасний освітньо-культурний процес. Підтримка проектів громадського  сектору  2.4.3. Повернення культурної спадщини в сучасний освітньо-культурний процес. |
| Мета та завдання проекту ВГБ | Придбання експозиційного та фондового обладнання для підвищення громадської зацікавленості та активності в Чаплинському краєзнавчому музеї.  Створення належних умов для експонування та зберігання музейних предметів. Можливість якісного проведення екскурсій, уроків історії, майстер-класів. |
| Короткий опис проекту ВГБ | Нові сучасні меблі оптимізують простір невеликої кімнати, створять умови для зручного експонування та збереження музейної колекції, проведення екскурсій та заходів, повернуть наявні музейні предмети в сучасний освітньо-культурний процес. Це дасть можливість привабити громадськість, долучити до співпраці місцевих збирачів, поповнити колецію, збільшити кількість відвідувачів. |
| Адреса, за якою планується реалізація проекту ВГБ (назва області, району, населеного пункту, в якому реалізується проект ВГБ) | Херсонська область, Каховський район, смт Чаплинка, вул. Грушевського, б. 38. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект ВГБ | Мешканці Чаплинскької ТГ – 17541 (жінок - 9044; чоловіків - 8497). |
| Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект ВГБ | 01 квітня 2017 року пожежею знищено приміщення музею і майже всі експонати. Залишок експонатів перенесено у кімнату розташовану у «Культурно-мистецькому Центрі». За три роки після пожежі музею було подаровано більше 300 предметів основного фонді, які вимагають належних умов експонування та зберігання. Придбання меблі не тільки збережуть наявні експонати, а й повернуть музейні предмети у освітньо-культурний процес нашої громади, створять особливий музейний простір для спілкування та проведення заходів у міні формах. |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту ВГБ (*показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту ВГБ)* | Кількісні результати:   * Збільшення кількості відвідувачів (до 2000 осіб) * Збільшення кількості подарованих експонатів (до 100 за рік)   Якісні результати:   * Збереження пам’яток історико-культурної спадщини; * Промоція музею, як установи, що відроджується. |
| Інноваційність, соціальна ефективність, загальнодоступність, бюджетна ефективність проекту ВГБ тощо *(наприклад, інклюзивність, кількість потенційних користувачів проекту, в тому числі безоплатно, інформація про те, яким чином забезпечується загальнодоступність проекту, зокрема, опис та кількісні показники тощо)* | Проєкт ефективний для всіх вікових категорій, так як сприяє вихованню дітей, розвитку освіченої та соціально активної молоді, самоосвіті, естетичному розвитку людей середнього віку, створює особливий клімат для спілкування з людьми старшої вікової категорії. |
| Орієнтовний план заходів з реалізації проекту ВГБ *(календарний план робіт та/чи послуг, які необхідно придбати для реалізації проекту ВГБ)* | Квітень-травень 2021 р. – оголошення відкритих торгів у системі електронних закупівель Prozorro. Червень-липень 2021 р. – проведення аукціону у системі електронних закупівель Prozorro, заключення договору з підрядною організацією. Серпень-грудень 2021 р. – постачання товарів відповідно до комерційної пропозиції проекту, звітування про результати реалізації проекту, висвітлення результату реалізації проекту у мережі Facebook та на офіційному сайті Чаплинської ОТГ. |
| Період реалізації проекту ВГБ (з (місяць / рік) - до (місяць / рік)) | квітень 2021 – грудень 2021 |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів «Всеукраїнського громадського бюджету», тис. грн | 202,640 |
| Обсяг співфінансування проекту ВГБ з місцевого бюджету, тис. грн | 25,000 |
| Обсяг співфінансування проекту ВГБ з інших джерел, тис. грн | - |
| Посилання на вебсторінку або сторінку у соціальних мережах проекту ВГБ |  |
| Інша інформація щодо проекту ВГБ (за потреби) |  |
| Додатки |  |
| ІНІЦІАТОР ПРОЕКТУ ВГБ | |
| Прізвище | Привалова |
| Ім’я | Олена |
| По батькові | Миколаївна |
| Номер телефону | 0669554030 |
| Електронна пошта | elenaprivalovamyz@gmail.com |
| ЗАЯВНИК ПРОЕКТУ ВГБ  (відповідальна особа, що надає лист-погодження проєкту) | |
| Прізвище | Фаустов |
| Ім’я | Олексій |
| По батькові | Георгійович |
| Посада | селищний голова |
| Номер телефону | 0553821541 |
| Електронна пошта | chap.otg@chaplynska-gromada.gov.ua |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)

МП